黄埔区国家档案馆二楼阅览室改造为“不忘初心、

牢记使命”主题教育展区项目询价公告

 黄埔区国家档案馆二楼阅览室改造为“不忘初心、牢记使命”主题教育展区目，现公开向社会开展询价，具体情况如下。

**一、项目**名称

区档案馆二楼阅览室改造为“不忘初心、牢记使命”主题教育展区项目

**二、采购需求**

（一）项目内容

1.需在黄埔区国家档案馆二楼，以馆藏档案资料为基础，按照一定逻辑顺序，把档案资料扫描成图片进行排版设计、布展，展线长约80米，布展面积约200平方米。需对布展场地进行规划和设计，并提供布展展板。

2.项目实施模式

此项目实施采用服务外包模式，该项目在满足项目需求的前提下实行预算总价包干制。

3.项目实施周期

此项目施工周期为1个月。

 （二）项目实施服务需求

要求供货商熟练展览策划，具有布展经验。施工过程中，不得破坏原有设备，加强同物管人员的沟通，安全用电。损坏原装修，必须无偿恢复原样，造成严重影响者，应自行承担后果。

（三）项目保修需求

保质期为3个月，保质期内需24小时内响应，所有服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

**三、其它说明**

（一）供货商必须严格遵守国家相关保密法规，不得泄露或将数据向第三方提供，如有违法保密规定，追究相应法律责任。

（二）供货商必须严格遵守廉洁纪律，不得出现违反财经纪律等情况。

  **四、**采购程序及采购要求

（一）采购预算。

采购项目价格：此次经费预算为9.5万元。采购价格不得超过9.5万元，超过9.5万元的报价为无效报价；项目总价应包含履行合同时所需的全部费用。

（二）招标方式。采取公开询价方式进行采购，在区国家档案馆网页上发布报价邀请书，符合条件的单位均可参与报价。

（三）报价。符合条件的单位结合我馆采购需求，5个工作日内提交密封的报价书，一次性报出不得更改的价格。

 **五、供应商资格及递交文件要求**

（一）供应商应具有文化服务、广告类服务、设计、产品制作安装相关资质。

（二）供应商需按要求递交以下相应文件：

 1.供应商企业营业执照（复印件）；

 2.响应文件，内容包括工作方案（含工期及实施环节）、报价单（含单价）及相关证明材料。

以上文件均须加盖供应商单位公章，并以密封的形式递交。于2020年6月30日下午5点前递交至广州市黄埔区国家档案馆。逾期送达或邮寄送达的响应文件恕不接收。

**六、本项目采购人**：广州市黄埔区国家档案馆；地址：广州市黄埔区开萝大道6号城建馆405室；联系人：康文斌；电话：020-82111073。

综合评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评比内容** | **评比标准** | **得分** |
| **一** | **商务部分（32分）** |
| 1 | **技术综合实力** | 1.供应商需组建技术力量雄厚的技术人员团队，应由具有相关资质的的专业人员组成，项目经理大专以上学历，得6分；2.施工人员必须持证上岗，1个证得3分，总分不超过6分。 | 12 |
| 2 | **以往业绩情况** | 投标人自2017年来承担过大型展览项目，合同金额在5万元以上，1个项目得5分，累计不超过20分；（时间以委托函或合同签订或中标通知书落款时间为准；有效业绩材料：以委托函或合同或中标通知书或业主证明的复印件或扫描件加盖供应商公章为准） | 20 |
| **二** | **技术部分（20分）** |
| 1 | **工作时间与进度计划** | 根据投标人对本项目工作时间及进度安排的合理性进行评分。响应文件提前1个月完成的评为优秀。由评委酌情打分，划分为优（15-20分）、良（10-15分）、一般（6-10分）、差（0-6）。 | 20 |
| **三** | **价格部分（40分）** |
| 1 | **价格分** | 1.根据投标人有效报价进行评分投标人报价最低值为满分20分，其余投标人价格分为此次投标的最低报价除以该公司报价再乘以20，所得值为该项得分；2.中小微企业加20分，提供有效中小微企业证明。 | 40 |
| 四 | **综合诚信（8分）** |
| 1 | **综合信用分** | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣1分，最高扣5分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录），得5分。 评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。 | 8 |