# 采购需求书

一、项目名称

广州市黄埔区 广州开发区应急救援直升机简易停机坪修建项目

二、采购需求

（一）项目概述

根据中共中央总书记习近平在我国应急管理体系和能力建设进行第十九次集体学习中提出的“要加强航空应急救援能力建设，完善应急救援空域保障机制。”指示要求，拟建立应急救援直升机简易停机坪，打造多层次应急救援体系，构建多维度救援方式，提升应急救援运行效率、缩短救援响应时间、实现快速的空中救援服务，进一步提升全区应急救援能力，加快健全政府救援力量与社会专业救援力量的联动互补机制。

（二）项目内容

修建6个应急救援直升机简易停机坪，地点分别位于金坑水库大坝前空地、政府大楼前和市民广场之间的空地、穗港澳直升机机场、黄埔公园广场、水墨园、知识城广场。

（三）成果交付要求

中标人于2020年12月10日前完成第一期3个应急救援直升机简易停机坪的建设任务，于2021年6月10日前完成第二期3个应急救援直升机简易停机坪的建设任务，并交由采购人验收。

（四）项目实施要求

1、项目工期要求

本项目必须在合同签订后3个工作日内，由中标人向采购人提交6个应急救援直升机简易停机坪建设方案，于2020年12月10日前完成并向采购人交付第一期3个应急救援直升机简易停机坪，由采购人进行验收，于2021年6月10日前完成并向采购人交付第二期3个应急救援直升机简易停机坪，由采购人进行验收。

2、实施过程要求

项目实施过程中，中标人须提出合理的工作计划及详细的进度安排计划，在项目实施过程中进行追踪和控制，定时总结、汇报沟通阶段成果。

项目实施过程中，中标人须提供良好的质量保证机制，对实施过程阶段要进行质量评审，保障项目实施质量。

（五）验收服务要求

应急救援直升机简易停机坪的建设应符合以下标准：

1、标识划线1个起降坪需要103.62米，H是2.8m²，标识字（应急救援起降点）是21m²。

2、如符合场地大小满足基本起降要求，场道工程包含：标识划线、标识指示牌3个；

3、如未满足基本起降要求，场道工程包含：场地平整、土方运输，回填夯实、20cm水稳碎石层;+10cmC15 混凝土垫层+20cmC30混凝土（含双层双向Φ8@200 双层双向）、切缝/灌缝、H标识划线、标识指示牌3个；

4、以下均为停机坪建设标准，根据场地实际确定场地建设方案（以下标准二选一）：

| 标准一 |
| --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 停机坪标线 | 1.油漆品种:道路标热熔型漆 2.工艺:线厚1.8mm±0.3mm采用反光环保涂料 | m | 103.62 |
| 停机坪标记 | 1.油漆品种:停机坪字标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 7 |
| H停机坪基准点 | 1.油漆品种:停机坪H标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 1 |
| 标志板 | 1.规格:Φ800mm 2.基础材料品种、厚度、强度:混凝土C30.0.5*0.5*0.5 | 块 | 3 |
| 标准二 |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:200m | m3 | 226.1 |
| 平整场地 | 1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑 | m2 | 907.46 |
| 余方弃置 | 1.废弃料品种:腐植土 2.运距:30km | m3 | 157 |
| 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 69.1 |
| 水稳碎石层 | 1.厚度:200mm | m2 | 314 |
| 停机坪垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:100mm | m3 | 31.4 |
| 停机坪坪台板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm | m3 | 62.8 |
| 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 2.648 |
| 停机坪标线 | 1.油漆品种:道路标热熔型漆 2.工艺:线厚1.8mm±0.3mm采用反光环保涂料 | m | 103.62 |
| 停机坪标记 | 1.油漆品种:停机坪字标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 7 |
| H停机坪基准点 | 1.油漆品种:停机坪H标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 1 |
| 标志板 | 1.规格:Φ800mm 2.基础材料品种、厚度、强度:混凝土C30.0.5*0.5*0.5 | 块 | 3 |
| 基础 |  | m2 | 31.4 |

5、具体需根据拟建位置是否有地下室等地质情况等确定。

# 四、付款方式

# （一）采购人与中标人签订合同，在第一期项目验收通过后，中标人向采购人提供相应的发票及支付文件后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50%的合同款。

# （二）在第二期项目验收通过后，中标人向采购人提供相应的发票及支付文件后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50%的合同款。

# 合同格式（合同编号填项目编号）

一、总    则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》及广州市黄埔区应急管理局关于广州市黄埔区 广州开发区应急救援直升机简易停机坪修建目询价的公告文件（项目编号：YJJ2020-024号）要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

第二条  乙方提供服务的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务事项

第三条  服务内容及要求

具体事项按照询价公告文件采购需求书的规定。

三、服务期限

第四条  服务期限：自20     年   月   日至20     年   月   日。

四、双方权利义务

第五条  甲方权利义务

（一）审定乙方拟定的研究报告和专项规划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等；

（二）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

（三）负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给乙方；

（四）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换；

（五）协助乙方做好管理工作；

（六）按时支付管理费给乙方；

（七）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务。

第六条  乙方权利义务

（一）根据有关法律法规及本合同的约定，拟定研究报告和建议书；

（二）乙方不得转包或分包项目内容，乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交有关资料；

（三）在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责；

（四）乙方员工的工资、社会保险等福利,必须符合国家有关规定；

（五）本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时向甲方移交全部相关资料；

（六）招标文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

五、交付成果

第七条 乙方向甲方交付成果

乙方于2020年12月10日前完成第一期3个应急救援直升机简易停机坪的建设任务，于2021年6月10日前完成第二期3个应急救援直升机简易停机坪的建设任务，并交由甲方验收。

六、验收条款

第八条  验收标准及验收方式

（一）应急救援直升机简易停机坪的验收标准如下：

1、标识划线1个起降坪需要103.62米，H是2.8m²，标识字（应急救援起降点）是21m²。

2、如符合场地大小满足基本起降要求，场道工程包含：标识划线、标识指示牌3个；

3、如未满足基本起降要求，场道工程包含：场地平整、土方运输，回填夯实、20cm水稳碎石层;+10cmC15 混凝土垫层+20cmC30混凝土（含双层双向Φ8@200 双层双向）、切缝/灌缝、H标识划线、标识指示牌3个；

4、以下均为停机坪建设标准，根据场地实际由甲方确定建设标准（以下标准二选一）：

| 标准一 |
| --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 停机坪标线 | 1.油漆品种:道路标热熔型漆 2.工艺:线厚1.8mm±0.3mm采用反光环保涂料 | m | 103.62 |
| 停机坪标记 | 1.油漆品种:停机坪字标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 7 |
| H停机坪基准点 | 1.油漆品种:停机坪H标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 1 |
| 标志板 | 1.规格:Φ800mm 2.基础材料品种、厚度、强度:混凝土C30.0.5*0.5*0.5 | 块 | 3 |
| 标准二 |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:200m | m3 | 226.1 |
| 平整场地 | 1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑 | m2 | 907.46 |
| 余方弃置 | 1.废弃料品种:腐植土 2.运距:30km | m3 | 157 |
| 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 69.1 |
| 水稳碎石层 | 1.厚度:200mm | m2 | 314 |
| 停机坪垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:100mm | m3 | 31.4 |
| 停机坪坪台板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm | m3 | 62.8 |
| 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 2.648 |
| 停机坪标线 | 1.油漆品种:道路标热熔型漆 2.工艺:线厚1.8mm±0.3mm采用反光环保涂料 | m | 103.62 |
| 停机坪标记 | 1.油漆品种:停机坪字标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 7 |
| H停机坪基准点 | 1.油漆品种:停机坪H标热熔型漆 2.工艺:详设计 | 个 | 1 |
| 标志板 | 1.规格:Φ800mm 2.基础材料品种、厚度、强度:混凝土C30.0.5*0.5*0.5 | 块 | 3 |
| 基础 |  | m2 | 31.4 |

（二）验收方式

甲方和第三方专家共同验收，并由乙方负责聘请经甲方认可的专家。

七、服务金额及付款方式

第九条  服务金额

本合同金额为人民币（大写）      （ 填中标金额）                 元整（￥         元）。

第十条  付款方式

（一）第一期款项：双方签订合同并收到乙方开具的发票后15个工作日内，支付合同总价款的50％；

（二）第二期款项：项目验收通过,收到乙方开具的发票后15个工作日内，支付合同总价款的50%。

六、违约责任

第十一条  甲方应按期付清费用，每逾期一天，支付欠款总额3‰的违约金；累计违约金不超过合同总额的5%。

第十二条  乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达三次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，并且乙方应向甲方赔偿合同总额的10%。）

。

七、不可抗力

第十三条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起  5   天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

。

第十四条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

八、争议及解决办法

第十五条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第  1   种方式解决：

    - 中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其   他

第十六条  本合同一式 肆  份，具有同等效力，甲、乙双方各执  贰 份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第十七条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |