# 采购需求书

一、项目名称

“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设硬件项目设计

二、采购需求

（一）项目概述

“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设项目是提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。“令行禁止，有呼必应”指挥中心实现公共安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制,全面提升城市应急管理水平。深入学习贯彻习近平总书记关于“创新思路推动城市治理体系和治理能力现代化”的重要指示精神，落实市委关于深化“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局的工作部署，努力打造符合我区城市治理现代化新要求的一流综合指挥中心。

（二）项目内容

本项目是指对黄埔区“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设项目的硬件进行设计，以信息分散采集和综合利用相结合作为设计原则。黄埔区“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设项目的硬件部分包括信息化系统部分，即基础网络系统、综合布线系统、视频监控系统、门禁系统、LED大屏显示系统、智能会议系统、分布式坐席协作综合管控系统、高清视频会议系统、机房配套系统、融合通信系统等，将这些系统进行一体化的集成建设；也包括办公设备部分，提供高效、便捷、舒适的工作生活环境，提供安全、节能、便于维护管理的运营环境。

“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设项目拟建设地点为广州市科学城会议中心2号楼一层展览厅，面积约为1500平方米。根据指挥中心建设规范，拟将场地划分为12个区域，分别为：进驻单位综合办公室，总值班室，休息室，开放茶水间，专家会商室，保密室，领导室，专业处置/研判室，紧急调度室，进驻单位综合办公室*2，指挥大厅。

“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设硬件项目拟建设地点为广州市科学城会议中心2号楼一层展览厅，基本布局如下图，面积约为1500平方米。根据指挥中心建设规范，拟将场地划分为12个区域，分别为：进驻单位综合办公室，总值班室，休息室，开放茶水间，专家会商室，保密室，领导室，专业处置/研判室，紧急调度室，进驻单位综合办公室*2，指挥大厅。

（三）费用预算

参考广州市政府投资信息化项目（建设类）方案编写规范（2020）取费标准计取，计算公式：设计咨询费=设计咨询费收费基准价*调整系数*（1-下浮率），下浮率至少20%，本项目总投资费用暂定五千万元，实际投资费用以区财政局审批为准。设计咨询费上限为65.6万元。

（四）成果交付要求

中标人须在合同签订后三十个自然日内完成所有设计项目内容，包括设计图纸，设计方案，投资概算。

（五）设计服务要求

对“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设硬件项目进行初步设计，完成项目调研、初步设计方案及招标需求说明书，具体设计服务内容如下：

(1)项目调研：根据招标方要求，完成“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设硬件项目考察调研和需求分析工作，通过调研深入分析和总结出项目需求分析报告。

(2)初步设计：根据“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设硬件项目的建设目标，基于前期的现状调研，对“令行禁止，有呼必应”指挥中心实体化建设硬件项目进行综合分析，提出符合该区指挥中心发展战略的设计思路，确定信息化建设的总体指导原则、总体投资估算、相应标准规范、建设模式以及相关保障措施等建议，具体内容如下：

初步方案设计，在需求分析的基础上，对信息化系统进行设计。在设计过程中，对方案进行技术、实现方式和建设阶段分析，作好各子系统的一体化设计和相关业务系统的协同工作设计，评估项目建设的风险，编制出完整的初步设计方案。

初步方案设计评审：配合招标方组织开展设计方案评审，在评审过程中对设计方案的提疑做出解答并提供相关依据，确保初步方案设计能满足招标人的一切需求。

设计成果：结合评审意见，对初步方案设计进行优化修改完善，并按招标人要求提供完善后的设计成果（至少提供设计效果图、设计图纸和概算清单，其他的按招标人要求提供）。

后续服务：根据各子系统的具体技术方案，综合考虑项目情况并编写该项目的施工招标需求说明书，协助招标方进行工程施工项目招标，在项目实施过程配合和协助建设单位控制项目质量达到合格水平，保质保量完成项目设计服务。

(3)实施技术咨询

项目实施过程中，为建设单位提供技术咨询服务，包括项目实施过程设计变更，建设各阶段成果是否符合设计要求审核，参与项目验收等。

# 四、付款方式

| 付费次序 | 占总价的比例 | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50 % | 合同签订后10个工作日内完成付款。 |
| 第二次付费 | 50% | 主项目招标完成后10个工作日内完成付款 |

服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为（大写）：___________元（￥_________元）人民币。本合同金额为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的含税总价格，除此以外甲方不再对乙方承担任何支付义务。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（本合同项下服务以采购需求内容为准）

1．　　　　　　　　　　　。

2．　　　　　　　　　　　。

- 甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应及时提供服务所需的资料及信息，以及现场服务的便利条件。

（2）甲方安排专人负责协调和配合乙方开展工作，并及时确认乙方提供成果。如乙方提供的服务达不到甲方要求的，甲方应将不符合要求的内容和原因通知乙方。

（3）甲方有权要求乙方撤换任何不称职的咨询人员，替换人员须具有和原人员技术能力相当或更高的资质和能力。

（4）甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费用。

（5）甲方应及时组织验收，对符合本合同约定的乙方提交的成果进行确认。

（6）　　　　　/　　　　　　。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方按照本合同约定的进度、质量、标准完成服务。

（2）乙方应为本项目配备经验丰富的咨询人员，相关资质和能力与执行项目咨询工作要求相一致，驻场人员应遵守甲方各项工作管理要求，接受统一安排。

（3）乙方应根据服务的内容和进度安排，按时提交报告及有关成果。若乙方履行本合同确需依赖于甲方提供相关配合或协调的，应事先向甲方提出书面说明并清晰、完整列明甲方需配合事项及时间等要求，经甲方确认同意后，甲方依约定完成配合或协调事项；否则，甲方无需向乙方提供任何协助，乙方亦不能以此为由要求甲方承担任何责任或主张自己减轻或免除任何责任。

（4）乙方收到甲方提供的资料信息应进行书面签收，且若对前述资料信息有异议的，应在收到之日起2个工作日内向甲方书面提出，否则视为乙方对甲方提供的资料信息予以认可，因资料信息错误或者缺陷等而导致的一切后果由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（5）甲方告知不符合服务要求的内容和原因后，乙方应在甲方指定期限内完成整改。

（6）乙方应及时参加甲方组织的例会、专题会议等。

（7）乙方不得将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包。

（8）　　　　　　　　/　　　　　　　。

- 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

- 付款方式

1.服务费由甲方 分2期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）　合同签署完成后10个工作日内支付合同额的50%　　　　　　。

（2）　主项目招标完成后10个工作日内一次性支付合同额50%的尾款　　　。

以上付款时间为甲方向财政部门提出支付申请的时间，不含财政部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

2.乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户名称：                                。

开户银行：                                。

帐    号：                                。

甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。甲方有权直接在应付款项中扣除乙方应承担违约金或赔偿金等。

- 知识产权归属

本项目涉及的所有内容版权归甲方所有。

- 保密

1.未经甲方书面许可，乙方不得向第三方（包括不应知悉该项目的乙方其他员工）提供或披露因本合同的签订和履行而得知的甲方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。

2.乙方应当妥善保管项目资料，并对项目资料在由乙方保管期间被盗、泄露或发生其他有损项目资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

3.乙方保证对项目内容不进行与项目无关的复制、保留，不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

4.本合同项下双方的保密义务，延及双方聘用的员工、工作人员，如因其员工、工作人员导致本合同保密义务的违反或商业秘密的泄露，则由该方承担违约责任。

- 违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同约定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2.乙方未能按本合同约定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方支付本合同总价10%的违约金。

4.甲方有权在拟支付乙方的款项中直接扣除乙方应承担的违约金及赔偿金，或选择将乙方提交的银行保函兑现用以支付甲方违约金或弥补甲方的损失。若保函金额不足以支付甲方违约金或弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方支付或补偿不足部分的金额。

5.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

1.本合同的订立、效力、解释、执行和履行，以及争议的解决，均应适用中华人民共和国现行的法律法规与规章政策。

2.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

3.在诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分（合同被解除或终止的除外）。

- 不可抗力

1.不可抗力是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分，其生效日期为双方均签字盖章或书面确认之日期。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

2.本合同所有附件，与本合同有关的招标文件、投标文件、中标通知书、遴选文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同或补充协议未约定的部分，以招标文件、投标文件、中标通知书为准，前述合同、文件的效力优先解释顺序为补充协议、本合同、中标通知书、招标文件、投标文件。

3.本合同签署页的联系地址、联系方式为甲乙双方唯一联系地址、联系方式，合同履行过程中双方的任何书面文件，均应按照该联系地址、联系方式发送；双方发生争议后，甚至进入诉讼程序，该联系地址、联系方式仍为有效；若其中任何一方联系地址、联系方式发生变化的，应于变更当日书面通知另一方，否则另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达。

4.甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。双方文件送达，若以电子邮件或类似的通讯方式送达，通讯发出日期视为送达之日；若以挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准，自发出之日起第四日视为送达之日

5.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同正文（不含封面）合计    页A4纸张，附件   份共   页A4纸张。缺页之合同为无效合同。

3.本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：保密承诺

（以下无正文,为合同签署页）

甲方（委托方）：                             （盖章）

法定代表人/委托代理人：                     （签名）

年     月     日

乙方（受托方）：                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                     （签名）

年     月   日

附件

保密协议

致：

为保护合作方甲方的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给甲方造成损失，本项目的咨询方       以及参与本项目的所有员工承诺遵守本保密协议内容。

一、保密信息定义

本协议所称的“保密信息”是指所有涉密信息、商业秘密、技术秘密、通信或与该项目相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、用户名、口令、产品、文件、规划、方案、技术、方法、仪器设备和其它信息及文档等，上述信息在本项目以如下形式确定：

1.甲方在项目实施中为乙方及乙方工作人员提供必要的数据、程序、用户名、口令和资料等；

2.在对甲方提供服务工作中涉及的业务及技术文档，包括政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档，测试和测试产生的数据等；

3.服务过程中产生的所有成果为保密的内容；

4.其他甲方合理认为并申明属于保密信息的内容。

二、保密要求

我公司在国家相关法律法规、规章政策所规定的前提下，全力限制“保密信息”的使用范围以利保密防范，并仅用于甲方服务。在未经甲方书面形式授权下，我公司不会直接或间接使用“项目资料”的利益或目的性的任何专有信息，亦不会把任何专用信息披露给他人,我公司的所有员工均有义务受约束，并负有保密的义务。

1.承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用甲方提供的保密信息及因履行本项目而掌握的保密信息。

2.未经甲方书面同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表等。

3.只向项目相关人员（包括各自的领导﹑同事和雇员等）为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息；并保证上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。

4.在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得甲方书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息。

5.有关保密的内容和义务，未经甲方解封则长期有效。

承诺人:

公司（签章）

日  期